**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер ОП "Шахта

"Центральная"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **И. Б. ДОДИН**

"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

от 1. 12. 2016 г. **А К Т**

приемки выполненных работ по приведению вентиляционного штрека коренной лавы пл. Л1 гор. 622м в соответствие с требованиями ПБ

по ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"

Комиссия в составе:

Васильев А. В. –и. о. зам. директора по ОТ

Молодоженя В. Н. – начальник участка ВТБ

Голуб Г. Н. – начальник участка ДУ

произвела проверку выполненных работ по приведению вентиляционного штрека коренной лавы пл. Л1 гор. 622м в соответствие с требованиями ПБ.

По результатам проверки установлено:

1. Произведено перекрепление горной выработки на ПК5, ПК8.
2. Выработка зачищена от вывалов горной массы.
3. Выработка свободна для прохода.

Подписи:

А. В. ВАСИЛЬЕВ

В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ

Г. Н. ГОЛУБ