| №  n/n | ГП (ПАО),шахта,участок,выработка(гл. инженер, нач. участка) | Дата и время обнаружения и содержание нарушения, его причины, нарушители | Принятые меры по устранению нарушения | Время простоя(час). | За время простоя | | Лицо, выявившее нарушение | Лицо, проверившее устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |
| не додано угля, т | Не пройдено выработок, м. |
| 1 | ОП «Шахта «Центральная» ГП «Красноармейскуголь» Додин И.Б.  Северный групповой штрек пл 11 гор.622м | 07.12.16г 10.00 – 14.00 ( предписание № 137 ) ком. взв. Молчанов О.В. запрещение эксплуатации подлавного конвейера СП-202 по причине :  - не эффективное орошение на пересыпе СП-202 – ППЛ-800;  - концевая секция СП-202 закреплена с нарушением паспорта;  Нач. уч. Голуб Г.Н. не принял меры по устранению нарушений |  |  |  |  | ком. взв. Молчанов О.В | ком. взв. Молчанов О.В |
| 2 | ОП «Шахта «Центральная» ГП «Красноармейскуголь» Додин И.Б.  Вент. ходок пл 11 гор.622м | 07.12.16г 9.30 – 13.30 ( предписание № 137 ) ком. взв. Молчанов О.В. запрещение эксплуатации ленточного конвейера ППЛ-800 по причине :  - не эффективное орошение на пересыпе  - датчики КСЛ не в рабочем состоянии з Нач. уч. Голуб Г.Н. не принял меры по устранению нарушений |  |  |  |  | ком. взв. Молчанов О.В. | ком. взв. Молчанов О.В. |
| 3 | ОП «Шахта «Центральная» ГП «Красноармейскуголь» Додин И.Б.  Коренная лава пл 11 гор.622м | 15.12.16г 10.00 - 13.30 ( предписание № 140 ) ком. взв. Молчанов О.В. - запрещение выемки угля в коренной лаве пл 11 по причине:  - ПОТ отстает от окна лавы болем 40м  - сопряжение вент.штрека с лавой закреплено с нарушением паспорта  Нач. уч. Голуб Г.Н. не принял меры по устранению нарушений, |  |  |  |  | ком. взв. Молчанов О.В. | ком. взв. Молчанов О.В. |
| 4 | ОП «Шахта «Центральная» ГП «Красноармейскуголь» Додин И.Б.  Вент. ходок пл К5 | 16.12.16г 9.30 – 13.30 ( предписание № 141 ) ком. взв. Молчанов О.В. запрещение эксплуатации лен точного конвейера 1Л-80 по причине :  - ПК-3+6 – ПК-4+3 не зачищена горная маса под. нижній лентой  - ПК-2+4 – ПК-2+7 не достает верхних роликоопор  Нач. уч. Кецко В.В. не принял меры по устранению нарушений |  |  |  |  | ком. взв. Молчанов О.В. | ком. взв. Молчанов О.В. |
| 5 | ОП «Шахта «Центральная» ГП «Красноармейскуголь» Додин И.Б.  Вент. ходок пл К5 | 16.12.16г 10.00 – 13.30 ( предписание № 141 ) ком. взв. Молчанов О.В. запрещение проведения Вент. ходока пл К5 по причине :  - вент. став отстает от груди забоя болем 8м  - не затянуты бока трех призабойных рам Нач. уч. Кецко В.В. не принял меры по устранению нарушений |  |  |  |  | ком. взв. Молчанов О.В. | ком. взв. Молчанов О.В. |
| 6 | ОП «Шахта «Центральная» ГП «Красноармейскуголь» Додин И.Б.  Коренная лава пл 11 гор.622м | 26.12.16г 10.00 - 14.00 ( предписание № 145 ) ком. взв. Молчанов О.В. - запрещение выемки угля в коренной лаве пл 11 по причине:  - сопряжение сев.группового.штрека пл 11 гор.622м с лавой закреплено с нарушением паспорта  - выработка сев.группового.штрека пл 11 гор.622м запылена на протяжении 150м Нач. уч. Голуб Г.Н. не принял меры по устранению нарушений, |  |  |  |  | ком. взв. Молчанов О.В. | ком. взв. Молчанов О.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |