**Выполнение мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции**

**и повышению эффективности проветривания горных выработок на I квартал 2017 года**

**по ОП «Шахта «Центральная»**

1. **Оптимизация параметров работы ВГП.**

В 2017 году на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия по оптимизации параметров работы ВГП не запланированы .

1. **Сокращение внешних подсосов воздуха.**

В 1 квартале 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия по сокращению внешних подсосов воздуха не запланированы.

**3**. **Сокращение внутренних утечек**

В 1 квартале 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия по сокращению внутренних утечек воздуха не запланированы.

Фактически была проведена герметизация и ремонт вентиляционных сооружений в выработках:

- магистральный откаточный штрек пл. К5 – 1 шт.;

- вентиляционная сбойка №2 пл. Н10 – 1 шт.

- заезд на конвейерный штрек пл. Н10 – 1 шт.

- вентиляционная сбойка на вентиляционный штрек пл. Н10 – 2 шт.

1. **Оптимизация шахтной вентиляционной сети**

В 1 квартале 2017 года «Программой…» предусмотрен комплекс мероприятий по

оптимизации шахтной вентиляционной сети общей протяженностью 30 п.м. в том числе:

**Проходка новых горных выработок:**

а) в 1 южном конвейерном штреке пл. К5 , п.м., план – 30 , факт – 30 (100%)

**Увеличение сечения горных выработок в 2017 году не запланировано .**

**Сокращение протяженности вентиляционной сети в 2017 году не запланировано .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер  ОП "Шахта "Центральная" |  | В. Н. Молодоженя |
| Начальник участка ВТБ |  | О. В. Онищенко |
| Ком. взвода ППС |  | О. В. Молчанов |