**Выполнение мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции**

**и повышению эффективности проветривания горных выработок на июнь 2017 года**

**по ОП «Шахта «Центральная»**

1. **Оптимизация параметров работы ВГП.**

В 2017 году на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия по оптимизации параметров работы ВГП не запланированы.

1. **Сокращение внешних подсосов воздуха.**

В июне 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» выполнены следующие мероприятия по сокращению внешних подсосов воздуха.

Ремонт вентиляционных каналов на столе №2 "бис":

- ремонт и герметизация диффузорной ляды и ляд обводных каналов, ед. - 1

**3**. **Сокращение внутренних утечек**

В июне 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» выполнены следующие мероприятия по сокращению внутренних утечек воздуха.

**Фактически была проведено возведение, герметизация и ремонт вентиляционных сооружений в выработках:**

- устройство шлюза с регулирующими окнами в вентиляционной сбойке гараж - зарядной камеры гор. 622 м. , ед. - 2

**Ремонт и герметизация существующих глухих вентиляционных перемычек, ед.**:

В июне 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия поремонту и герметизации существующих глухих вентиляционных перемычек не запланированы.

**Возведение новых глухих вентиляционных перемычек, ед.:**

В июне 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия повозведению новых глухих вентиляционныхперемычек не запланированы.

1. **Оптимизация шахтной вентиляционной сети**

В июне 2017 года «Программой…» предусмотрен комплекс мероприятий по

оптимизации шахтной вентиляционной сети общей протяженностью 10 п.м. в том числе:

**Проходка новых горных выработок:**

а) в вентиляционном ходке пл. К5 , п.м., план – 10 , факт – 10 (100%)

**Увеличение сечения горных выработок в 2017 году не запланировано .**

**Сокращение протяженности вентиляционной сети в 2017 году не запланировано .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер  ОП "Шахта "Центральная" |  | В. Н. Молодоженя |
| Начальник участка ВТБ |  | О. В. Онищенко |
| Ком.взвода ППС |  | О. В. Молчанов |