**Выполнение мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции**

**и повышению эффективности проветривания горных выработок на май 2017 года**

**по ОП «Шахта «Центральная»**

1. **Оптимизация параметров работы ВГП.**

В 2017 году на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия по оптимизации параметров работы ВГП не запланированы .

1. **Сокращение внешних подсосов воздуха.**

В мае 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» выполнены следующие мероприятия по сокращению внешних подсосов воздуха.

Ремонт вентиляционных каналов на столе №2 "бис":

- герметизация атмосферной ляды, ед. - 1

**3**. **Сокращение внутренних утечек**

В мае 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» выполнены следующие мероприятия по сокращению внутренних утечек воздуха.

**Фактически была проведено возведение, герметизация и ремонт вентиляционных сооружений в выработках:**

- демонтаж жестких регуляторов расхода воздуха в квершлаге гор. 400 м. , ед - 2

**Ремонт и герметизация существующих глухих вентиляционных перемычек, ед.**:

- в главном откаточном квершлаге гор. 622 м. за северным коренным штреком пл. Л1 гор. 622 м. , ед. - 1

**Возведение новых глухих вентиляционных перемычек, ед.:**

- в северном коренном штреке пласта Л1 гор. 622 м. ПК16 (вентиляционный ходок пл. Л1), ед - 1

1. **Оптимизация шахтной вентиляционной сети**

В мае 2017 года «Программой…» предусмотрен комплекс мероприятий по

оптимизации шахтной вентиляционной сети общей протяженностью 10 п.м. в том числе:

**Проходка новых горных выработок:**

а) в вентиляционном ходке пл Л1 , п.м., план – 10 , факт – 10 (100%)

**Увеличение сечения горных выработок в 2017 году не запланировано .**

**Сокращение протяженности вентиляционной сети в 2017 году не запланировано .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер  ОП "Шахта "Центральная" |  | В. Н. Молодоженя |
| Начальник участка ВТБ |  | О. В. Онищенко |
| Ком. взвода ППС |  | О. В. Молчанов |