**Выполнение мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции**

**и повышению эффективности проветривания горных выработок на июль 2017 года**

**по ОП «Шахта «Центральная»**

1. **Оптимизация параметров работы ВГП.**

В 2017 году на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия по оптимизации параметров работы ВГП не запланированы.

1. **Сокращение внешних подсосов воздуха.**

В июле 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» выполнены следующие мероприятия по сокращению внешних подсосов воздуха.

Ремонт вентиляционных каналов на столе №2 "бис":

- ремонт и герметизация диффузорной ляды и ляд обводных каналов, ед. - 2

**3**. **Сокращение внутренних утечек**

В июле 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия по сокращению внутренних утечек воздуха не запланированы.

**Ремонт и герметизация существующих глухих вентиляционных перемычек, ед.**:

В июле 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» выполнены следующие мероприятия поремонту и герметизации существующих глухих вентиляционных перемычек.

- в южном людском ходке уклона 7 пл. Л1 между 4 северным откаточным штреком укл. 7-9 пл.Л1 гор. 400 м. и наклонным квершлагом на ствол №1"бис", ед. – 1

**Возведение новых глухих вентиляционных перемычек, ед.:**

В июле 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия повозведению новых глухих вентиляционныхперемычек не запланированы.

1. **Оптимизация шахтной вентиляционной сети**

В июне 2017 года «Программой…» предусмотрен комплекс мероприятий по

оптимизации шахтной вентиляционной сети общей протяженностью 10 п.м. в том числе:

**Проходка новых горных выработок:**

а) в вентиляционном ходке пл. К5 , п.м., план – 10 , факт – 10 (100%)

**Увеличение сечения горных выработок в 2017 году не запланировано .**

**Сокращение протяженности вентиляционной сети в 2017 году не запланировано .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер  ОП "Шахта "Центральная" |  | В. Н. Молодоженя |
| Начальник участка ВТБ |  | О. В. Онищенко |
| Ком.взвода ППС |  | О. В. Молчанов |