**Выполнение мероприятий по усовершенствованию системы вентиляции**

**и повышению эффективности проветривания горных выработок на IV - й квартал 2017 года**

**по ОП «Шахта «Центральная»**

1. **Оптимизация параметров работы ВГП.**

В IV квартале 2017 году на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» мероприятия по оптимизации параметров работы ВГП не запланированы.

1. **Сокращение внешних подсосов воздуха.**

В IV - м квартале 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» выполнены следующие мероприятия по сокращению внешних подсосов воздуха.

Ремонт вентиляционных каналов на столе №2 "бис":

- герметизация ляды вентиляционной установки №2 , ед. - 1

**3**. **Сокращение внутренних утечек**

В IV - м квартале 2017 года на горном предприятии ОП «Шахта «Центральная» выполнены следующие мероприятия по сокращению внутренних утечек воздуха.

**Возведение, герметизация и ремонт вентиляционных сооружений :**

- в квершлаге пл. Л1 – Л7 гор.217 м., ед – 1

**Ремонт и герметизация существующих глухих вентиляционных перемычек в IV – м квартале 2017 года не запланировано.**

**Возведение новых глухих вентиляционных перемычек в 2017 году не запланировано .**

1. **Оптимизация шахтной вентиляционной сети**

В IV - м квартале 2017 года «Программой…» предусмотрен комплекс мероприятий по оптимизации шахтной вентиляционной сети общей протяженностью 30 п.м. в том числе:

**Проходка новых горных выработок:**

в) в вентиляционном ходке пл. К5 , п.м., план – 30 м.

**Увеличение сечения горных выработок в 2017 году не запланировано .**

**Сокращение протяженности вентиляционной сети в 2017 году не запланировано .**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер  ОП "Шахта "Центральная" |  | В. Н. Молодоженя |
| Начальник участка ВТБ |  | О. В. Онищенко |
| Ком.взвода ППС |  | О. В. Молчанов |